HANKEDOKUMENT

Järva-Jaani Päevakeskuse puukuuri ehitus

Palume teha käesoleva pakkumise kutse ja kohapealse ülevaatuse põhjal hinnapakkumine.

1. Hankija (töö tellija): Järva-Jaani Vallavalitsus,  Pikk 56 Järva-Jaani 73301 Järvamaa, vallavanem Arto Saar tel.3863377; e-post: info@jjaani.ee

1.1. Hankija poolt volitatud isik hanke korraldamisel: abivallavanem Uku Talvik  tel. 3863377 või tel. 5050218; e-post: uku@jjaani.ee

2. Digiallkirjastatud pakkumus peab sisaldama:

2.1. Pakkuja registreerimisnumber.

2.2. Pakkuja nimi.

2.3. Pakkuja postiaadress, telefon, faks, e-post.

2.4. Volitatud isiku nimi ja kontaktandmed.

2.5. Pakkumuse maksumus (nii käibemaksuta, kui käibemaksuga)

2.6. Pakkumise jõusoleku aeg (vähemalt 60 päeva)

3. Hetkeseis  ja tehtavate tööde kirjeldus:

Olemasolev kuur asub aadressil Lai tn 18, Järva-Jaani alev. Kuur on ehitatud silikaattellistest, esikülje bokside vahepostid ja uste sillused on ära vajunud ning avariiohtlikus seisus.

Tehtavad tööd:

3.1. Olemasoleva kuuriosa lammutus, säilitades tagakülje tugimüüri.

3.2. Tagakülje tugimüüril teha vajalikud tugevdus-parandus tööd.

3.3. Ehitada uus puitkarkassiga (5x10 pruss) kolme boksiga kuur, pikkusega 7 ja laiusega 4 m.

3.4. Esi ja külgsein õhuvahedega (1- 1,5 cm) servatud laudis.

3.5. Katus eterniidist, ühepoolse kaldega, esiseina kõrgus 2,4 m, tagaseina kõrgus 3,3 m.

3.6. Vundament – postvundament (fibo, vms)

3.7. Puidu ja katuse värv kooskõlastada tellijaga.

3.8. Lammutusjääkide utiliseerimine.

4. Pakkumuse koostamine, jõusoleku aeg:

4.1. Pakkumus koostatakse eesti keeles, pakkumuse maksumus eurodes, täpsusega kaks kohta peale koma, nii käibemaksuta, kui käibemaksuga.

4.2. Pakkumuse koostamisel tuleks kohapealse ülevaatuse põhjal hinnata tööde maht

4.3. Pakkumuse jõusoleku aeg: vähemalt 60 päeva

5. Tööde teostamise aeg: august 2017

6. Pakkumuse hindamine:

Tellija lähtub parima pakkumise määramisel madalaimast  hinnast

7. Leping:

Lepingu koostab Tellija.

Lepinguga määratakse kõik käesoleva hankega seoses olevad rahalised, tähtajalised ja mahulised kohustused.

8. Pakkumuste esitamine:  Digitaalselt allkirjastatud pakkumus esitada Järva-Jaani Vallavalitsusele e-posti aadressil: info@jjaani.ee   hiljemalt  19. juuli 2017.a. kella 10.00-ks, märgusõna „Päevakeskuse puukuuri ehituse pakkumus“ all

Hankedokumendi koostas: abivallavanem Uku Talvik