HANKEDOKUMENT

# Järva-Jaani alevi tänavate remont

# Üldandmed

  - Hankija nimi ja andmed: Järva-Jaani Vallavalitsus; registrikood 75008261; aadress Pikk tn 56, Järva-Jaani 73301 Eesti; telefon: 3863377; faks: 3863001; e-post: info@jjaani.ee; URL:https://jjaani.kovtp.ee .

  - Hankija kontaktisiku nimi ja andmed seoses käesoleva riigihankega: Uku Talvik, abivallavanem; telefon: 3863377; 5050218; e-post: uku@jjaani.ee .

  - Hankelepingu rahastamisallikas: kohalik omavalitsus.

  - Riigihangete seadus ning selle alamastme õigusaktid on elektrooniliselt kättesaadavad interneti aadressidel: https://www.riigiteataja.ee ja http://www.fin.ee.

  - Täiendav info Uku Talvik, abivallavanem; telefon: 3863377; 5050218; e-post: uku@jjaani.ee .

  - Pakkumused esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@jjaani.ee hiljemalt 27.05.2016 kell 15.00

# Hankemenetluses osalemine

  - Käesolevaga teeb Järva-Jaani Vallavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Järva-Jaani alevi tänavate remont“ ning esitada pakkumusi vastavalt hankedokumentides (edaspidi HDs) sisalduvatele tingimustele.

  - Pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja, et ta võtab üle kõik HDs esitatud tingimused ning esitab pakkumuse vaid nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.

  - Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud pakkumuse allkirjastab keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust), esitab pakkuja koos pakkumusega HD Lisas 1 Vormi 1 kohase volikirja tema esindamiseks.

  - Isikud võivad esitada pakkumuse eraldi või ühiselt.

  - Ühispakkujad esitavad ühises pakkumuses kinnituse, et vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

  - Pakkuja esitab pakkumuses kinnituse hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta.

  - Pakkumuses esitab pakkuja kinnituse, et hankelepingu mahust olulise osa (maksumus vähemalt 5% hinnapakkumusest) täitmiseks kaasab ta alltöövõtjaid vaid tingimusel, et hankija on andnud kirjaliku nõusoleku alltöövõtja kasutamiseks.

  - Pakkumuses esitab pakkuja kinnituse, et teised isikud, kelle pädevuse alusel ta on tõendanud hankemenetluses oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele osalevad hankelepingu vahetult täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tõendas oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele nende näitajatele.

  - HTs sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks kasutab pakkuja HD lisas 1 esitatud vorme ning teisi asjakohaseid dokumente.

  - Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentide vormistamisel ja esitamisel järgitakse HD punktis 8.1 sätestatut.

  - Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD lisa 1 Vormi 5 kohase teise isiku nõusoleku.

# Tehniline kirjeldus

# Hanke ese ja töö eesmärk.

# Hanke esemeks on Järva-Jaani alevi Laia tn, Nurme tn, Kalda tn, Kase tn ja Võllaste tee remont. Töö eesmärgiks on tee profiili parandused asfaltbetooniga  ja 1,5 kordne pindamine graniitkillustikuga ning Võllaste tee tolmuvabaks muutmine purustatud kruusast aluse ehituse ning 2,5 kordse pindamise teel.

  - Olemasolev olukord ja töö teostamine.

3.2.1. Lai tn (Jaani tn ristist Koeru tee ristini)

Profiili parandused asfaldiga ja 1,5 x pindamine graniitkilluga ~ 3600 m²

3.2.2. Nurme tn (Pärna tn ristist koos Kalda tn ristmikuga)

Profiili parandus Kase ja Nurme ristmikul ja Kalda Nurme ristmikul. Kase Nurme ristmiku lähedal vana kanalisatsioonikaev läheb asfaldi alla, Kalda Nurme ristmikul olevad 2 kaevu luugid(teleskoobid) tõsta vajadusel tasapinda. 2x pindamine graniitkilluga ~ 1850 m².

3.2.3. Kalda tn (Nurme ristist Jaani tn ristini)

Läbivajunud kaeviste (vesi, kanal, side, elekter) täitmine asfaldiga, ribapindamine. Tänava pinda kokku ~1800 m².

3.2.4. Kase tn (Koeru tee ristist Nurme ristini)

Kase 5 hoone juures profiili parandus asfaldiga, 2x pindamine graniitkilluga ~ 1600 m².

3.2.5. Võllaste tee

Purustatud kruusast alus (5 cm), tihendada, profileerida. Tee laius 3,8 m ja pikkus 340 m. 2,5x pindamine ~  1292 m²

  - Nõuded tööde teostamisele ja materjalidele.

    - Teeprofiili ebatasasused ja läbivajunud kommunikatsioonide kaevised täita asfaltbetooniga, tasandada greideriga ja kinni rullida. Kogu katendi osa pinnata graniitkillustikuga, v.a Kalda tn, kus teostada ribapindamist.

    - Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja.

    - Profiiiliparanduste asfaltsegu AC 8 Surf 70/100 jämetäitematerjali (fr >2 mm) omadused peavad vastama järgmistele kategooriatele:

Terastikuline koostis - GC90/15

Peenosiste maksimaalne sisaldus -   f2

Plaatsusteguri maksimaalne väärtus -   Fl25

Purunemiskindluse maksimaalne väärtus - LA35

Külmakindlus - F2

Sideaine minimaalne sisaldus segus  5,8 %

    - 1,5 kordne pindamine bituumenemulsiooniga C67B4, alumine killustikukiht fr 12/16, pealmine kiht fr 4/8

  - Tööde orienteeruvad mahud:

    - Pakkujal lasub kohustus tööde mahud kohapeal enne pakkumuse esitamist üle hinnata ja teha lähtuvalt sellest pakkumus. Pakkumuse mahud peavad garanteerima kvaliteetse töö, on lõplikud ja hilisemale vaidlustamisele ei kuulu.

    - Tellija hinnangul on asfaldi orienteeruv maht  120 tonni.

    - Erinevate pindamiste maht kokku  – 10 142 m²

  - Seadusandlus

    - EVS-EN 1227:2007 Pindamine. Nõuded

    - EVS 901-2:2009 Tee-ehitus, Osa 2: Bituumensideained

    - MA peadirektori 12.veebruari 2014.a KK nr 0063, „Pindamisjuhis“

# Pakkumuse koostamise keel

  - Pakkumus koostatakse eesti keeles.

  - Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavad dokumendid esitatakse punktis 4.1 nimetatud keeles.

  - Dokumentide kohta, mis on koostatud muus keeles, kui punktis 4.1 nimetatud, esitatakse vandetõlgi poolt kinnitatud või notariaalselt kinnitatud tõlgi allkirjaga punktis 4.1 nimetatud keelne tõlge. Vastav tõlge lisatakse tõlgitud dokumendi järele.

# Pakkumuse tagatis

  - Hankija ei nõua pakkujalt pakkumuse tagatist.

# Hankelepingu tingimused ja täitmise tähtpäev

  - Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse hankeleping, mille projekt on esitatud HD Lisas 3 .

  - Tööde teostamise tähtajaks on 29.juuli 2016  ning garantii 24 kuud arvates tööde üleandmise aktis märgitud kuupäevast arvates.

# Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta

  - Pakkumuse maksumuse koostamise aluseks on pakkuja poolt täielikult täidetud HD Lisas 2 Kululoend, mis esitatakse MS Exceli failina.

  - Pakkumuse maksumus ja HD Lisa 2 Kululoendid artiklite maksumuste kokkuvõtted esitatakse eurodes täpsusega kaks kohta peale koma.

# Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu

  - Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:

    - Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil info@jjaani.ee

    - Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

    - Pakkumus, millele on lisatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks esitatavad dokumendid, peab koosnema ainult järgnevas loetelus nõutud dokumentidest:

  - Kehtiv äriregistri registritunnistus või kehtiv koopia vastavast registritunnistusest, millest nähtuvad juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

  - HD Lisa 1 Vorm 2 kohane volikiri ühispakkuja esindamiseks (vajadusel).

  - HD Lisa 1 Vorm 3 kohased kinnitused pakkuja individuaalse seisundi kohta.

  - Maksu- ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui vastavaid andmeid ei ole võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

  - Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti, esitab viimase (2014) majandusaasta kinnitatud aruannetest kasumiaruanded.

  - HD lisa 1 Vorm 4 kohane teostatud tee-ehituse ja remonditööde loetelu.

Pakkuja esitab Maanteeameti poolt teehoiutööde tegevusloa koopia;

  - HD lisa 1 Vorm 5 kohane teise isiku nõusolek (vajadusel).

  - HD lisa 1 Vorm 6 kohased kinnitused pakkumuse kohta.

  - HD lisa 1 Vorm 1 kohane volikiri dokumentide allkirjastamiseks (vajadusel).

  - HD lisa 2 kohane Kululoend.

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

  - Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 60 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

# Täiendav teave hanketeate ja hankedokumentide kohta

HD sisu kohta saab selgitusi e-posti aadressil: uku@jjaani.ee või telefonil +372 505 0218 abivallavanem Uku Talvik

# Pakkumuste esitamine

  - Pakkumuste esitamise tähtpäev 27.05.2016 kell 15.00

  - Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressil: info@jjaani.ee

# Pakkumuste avamine

  - Pakkumused avatakse 27.05.2016 kell 15.05

  - Pakkujatel on võimalik osaleda pakkumuste avamise juures

# Pakkuja kvalifitseerimine

  - Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaole

  - Pakkuja esitab peale Lisas 1 nõutud vormide ka Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde loa koopia

# Pakkumuste vastavuse kontroll

  - Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud ja riigihangete seaduse § 46 sätestatud korras avatud pakkumuste vastavust ja HDs esitatud tingimustele vastavalt riigihangete seaduse § 47 ja § 48.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta või HDs esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.

  - Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

# Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused

# Hankija jätab enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

# Pakkumuste hindamise kriteeriumid, hindamine ja edukaks tunnistamine

  - Hankija hindab pakkumusi vastavalt riigihangete seaduse § 50 ja § 53.

  - Hankija hindab pakkumusi HD punktis 7 nimetatud pakkumuse maksumuse vormil esitatud pakkumuse kogumaksumuse alusel käibemaksuta.

  - Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.

    - Kui kaks või enam pakkumust, mille kogumaksumused on madalaimad ja mis on võrdväärse maksumusega, siis tunnistatakse edukaks pakkumus, mille HD lisa 2 Kululoendid real number 6 „Võllaste tee purustatud kruusast aluse ehitus 5 cm ja 2,5x pindamine“ maksumus kokku ilma käibemaksuta on madalaim.

# Hankelepingu sõlmimine

  - Hankija ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja allkirjastavad hankelepingu digitaalselt vastavalt poolte kokkuleppele kas üheaegselt või erineval ajal.

  - Hankelepingu allkirjastamisel erinevatel aegadel ei või pakkujale hankelepingu allkirjastamiseks esitamise ning pakkuja poolt allkirjastatud lepingu hankijale esitamise vahe olla pikem kui 7 kalendripäeva.

  - Juhul, kui hankelepingu allkirjastamine digitaalselt ei ole võimalik, saadab hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale kaks hankija poolt allkirjastatud hankelepingu eksemplari.

  - Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja peab ühe hankelepingu eksemplari allkirjastatult tagastama hankijale 7 kalendripäeva jooksul hankelepingu saamisest arvates. Hankeleping loetakse kätte saaduks 3 kalendripäeva möödumisel selle postitamisest arvates.

# Vaidlustused ja kaebused

  - Vaidlustuste ja kaebuste esitamine ning menetlemine toimub vastavalt riigihangete seaduse 7. Peatükile.

Esitab pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris ning kelle asukohamaa ei ole Eesti Vabariik.

Esitatakse ühispakkumuse esitamisel. Volikirja ei esita pakkuja, keda volitatakse teiste pakkujate poolt ühispakkumust esitama.

Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta.

Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta.

Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta, kelle asukohamaa ei ole Eesti ja kui soovitakse vastavaid näitajaid summeerida.

Esitatakse juhul, kui pakkumusele ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavatele dokumentidele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei oma pakkuja esindamise õigust seadusest tulenevalt (nt juriidilise isiku poolt esitatud dokumentidele kirjutab alla keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust).